Техническое задание на разработку сайта
Учебный пример. Организации, даты и проект вымышлены; это не готовая спецификация для вашей разработки.
Приложение № 1 к учебному договору № У-03 от 3 октября 2026 года. ТЗ версия 1 от 3 октября 2026 года.
Заказчик: учебная организация Пример. Разработчик: учебная организация Образец.
Цель: показать портфолио учебной студии. Тестовый стенд — локальная среда разработчика; публичный адрес не используется.
Объём и критерии результата
	Результат
	Проверка
	Комплект

	Три страницы
	Главная, портфолио с шестью карточками, контакты. Блоки соответствуют согласованному макету версии 1
	Три готовые страницы

	Навигация
	Каждый пункт меню открывает нужную страницу; нет битых внутренних ссылок
	Меню и протокол теста

	Адаптивность
	На ширинах 375, 768 и 1440 px нет горизонтальной прокрутки и перекрытия текста; меню доступно клавиатурой
	Проверенный интерфейс



Исходные материалы и границы
Заказчик передаёт шесть разрешённых к использованию учебных изображений и тексты 5 октября. При нехватке материалов разработчик сообщает в ЭДО в течение рабочего дня. Новый график согласуется отдельно.
В объём не входят магазин, кабинет, форма заявки, аналитика, публикация и SEO-продвижение. В учебном примере данные посетителей не собираются. Для реального публичного запуска потребуется отдельно оценить обработку данных, включая серверные журналы. Платные компоненты не используются.
Этапы и передача
	Этап
	Даты
	Проверка и передача

	Макет
	6–8 октября 2026
	Представитель заказчика проверяет PDF макета версии 1

	Разработка
	9–15 октября 2026
	Тестовый стенд и протокол проверок

	Комплект сдачи
	16 октября 2026
	Архив исходников, инструкция запуска и перечень лицензий



Приёмка и изменения
Учебный договор предусматривает пять рабочих дней на проверку после получения комплектного результата. Замечания содержат пункт ТЗ, шаги и фактический результат. Исправления проверяются повторно в течение трёх рабочих дней после передачи.
Новые страницы и функции требуют новой версии ТЗ с согласованными ценой и сроком. Молчание само по себе этот пример не объявляет приёмкой.
Комплект сдачи и подписи
Передаются архив исходного кода, инструкция локального запуска и перечень сторонних компонентов с лицензиями. Учебный договор отдельно описывает права на оригинальный код и дизайн, ограничения сторонних лицензий и момент передачи прав. Пароли не нужны и не включены.
Заказчик Иван Учебный __________________
Разработчик Мария Примерова __________________
Инструкция по заполнению
Превратите обещание сделать удобный сайт в список проверяемых результатов. Шаблон связывает функцию, способ проверки и подтверждение сдачи, чтобы новые пожелания не смешивались с исправлением дефектов.
Область применения
Приложение к договору разработки небольшого сайта. Для сложной системы нужны дополнительные спецификации, архитектура и требования безопасности. Правовой режим договора и прав на результат зависит от состава работ; ТЗ не заменяет договор и не передаёт права само по себе.
Порядок заполнения
Определите цель, страницы и сценарии. Для каждого результата задайте проверку: что делает пользователь и что должно произойти.
Укажите конкретные макеты, версии, браузеры и размеры экрана. Удобный, современный и быстрый без критерия нельзя одинаково проверить.
Запишите этапы, даты, материалы заказчика и комплект сдачи. Проверьте согласованность с договором, оплатой и положениями о правах на код и сторонние компоненты.
Отделите исправление несоответствия согласованному ТЗ от новой функции. Согласовывайте новую версию задания вместе с влиянием на стоимость и сроки.
Ограничения
ТЗ не гарантирует рост продаж, позиции в поиске или конкретную скорость без согласованной методики измерения. Не обещайте показатели, зависящие от внешних условий.
Передача исходников и доступов не равна автоматическому переходу всех исключительных прав. Согласуйте права на код, дизайн и сторонние компоненты в договоре.
Пустые поля о данных и безопасности нельзя просто оставить при рабочей форме заявки. Требования нужно определить под реальный проект до начала работы.
Правовые ориентиры
ГК РФ статья 702 о задании и результате работы
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/416441e14a600610e2ba0765f72cb72c290cdc3c/
ГК РФ статья 708 о сроках работы
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/94492e64fdea026f033e334a2f18b7f1de1f04a0/
ГК РФ статья 721 о качестве результата
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/e3c9f494588eba84349f9aaf8082c329384eb340/
Общие нормы сверены 3 октября 2026. Шаблон требует адаптации к вашей сделке и не заменяет индивидуальную юридическую консультацию.
Другие материалы и проверка договора: https://prodogovor.online/dokumenty/tehnicheskoe-zadanie-na-razrabotku-sayta




