# Мотивированные замечания к акту выполненных работ

Учебный пример. Все стороны, даты, номера и факты вымышлены.

От учебной организации Заказчик Пример. Подрядчику учебной организации Веб Образец. Канал: согласованная система ЭДО.

3 октября 2026 года. Договор № У-02 от 1 сентября 2026 года. Акт № А-1 от 2 октября 2026 года получен в ЭДО 2 октября.

Результат: учебный сайт на тестовом стенде. Ответ по пункту 4.2 договора — в течение пяти рабочих дней после передачи результата и акта.

# Результаты осмотра

Осмотр тестового стенда проведён 3 октября 2026 года представителями обеих сторон. Остальные страницы проверены; замечания ниже относятся к форме заявки и мобильному меню. Приёмка всего результата ещё не оформлена.

# Конкретные несоответствия

| Требование ТЗ версии 1 | Несоответствие и доказательство | Требуемое действие |
| --- | --- | --- |
| Пункт 3.1: заявка сохраняется и доступна администратору | После отправки запись отсутствует; протокол Т-01, шаги 1–4 | Обеспечить сохранение и проверку записи |
| Пункт 3.2: меню открывается при ширине 375 px | Кнопка не раскрывает меню; видео В-01 | Исправить обработку кнопки |

# Ответ на акт и следующий шаг

Акт с формулировкой о полном соответствии ТЗ и отсутствии замечаний в предложенной редакции не подписываем: перечисленные требования не выполнены.

Просим безвозмездно устранить перечисленные недостатки до 12 октября 2026 года. Срок предложен с учётом объёма двух исправлений; просим подтвердить его или обосновать другой разумный срок в ЭДО. Предлагаем совместную повторную проверку 13 октября на том же стенде.

Уведомление не является автоматическим освобождением от оплаты или отказом от договора. Расчёты определяются договором и законом.

# Приложения и отправка

Приложения: протокол Т-01 от 3 октября, видео В-01, ТЗ версии 1, копия акта А-1. Отправлено в согласованной системе ЭДО; подтверждение доставки сохранить вместе с документом.

Представитель Заказчика Пример Иван Учебный __________________

# Инструкция по заполнению

Опишите не просто недовольство, а конкретное несоответствие договору: пункт задания, фактический результат, доказательство и требование. Подходит для подготовки мотивированного ответа на акт.

# Область применения

Для обычного гражданско-правового подряда и фиксации замечаний при приёмке. Не универсальная форма для строительного подряда, закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ или потребительского спора: у них могут быть специальные правила и процедуры.

# Порядок заполнения

Проверьте срок и канал ответа в договоре. Сохраните предъявленный акт и дату его получения; не откладывайте сообщение о выявленных недостатках.

Для каждого замечания приведите проверяемое требование и факт. Новое пожелание сверх согласованного объёма оформляйте как изменение задания, а не как дефект.

Выберите позицию по акту с учётом характера недостатков. Не утверждайте, что любой дефект автоматически даёт право отказаться от всей работы или оплаты.

Сохраните отправленный документ, приложения и подтверждение доставки. Предложите конкретный способ устранения и повторного осмотра; при споре о причинах недостатков может потребоваться экспертиза.

# Ограничения

По статье 720 ГК РФ важно своевременно заявлять недостатки и фиксировать их при приёмке. Для явных и скрытых недостатков правила отличаются.

Выбор требований по статье 723 ГК РФ зависит от характера недостатков, закона и договора. Возмещение самостоятельного ремонта, отказ от договора и неоплата не возникают автоматически из этого шаблона.

Если результат уже принят или акт односторонний, нужна отдельная оценка последствий. Этот документ не заменяет судебную претензию, экспертизу или специальный акт строительной приёмки.

# Правовые ориентиры

ГК РФ статья 720 о приёмке работы

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/48e02faf6357243a0fa7806dd7ca2dc2493301a8/

ГК РФ статья 723 о недостатках результата

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/0f3422f73df7bee03d56085359c80be8d2981ead/

Общие нормы сверены 3 октября 2026. Шаблон требует адаптации к вашей сделке и не заменяет индивидуальную юридическую консультацию.

Другие материалы и проверка договора: https://prodogovor.online/dokumenty/zamechaniya-k-aktu-vypolnennyh-rabot